## Slide 1: Quản lý yêu cầu COMP1787
Bài giảng 1: Lỗi hệ thống
Tiến sĩ Aditi Rawal

## Slide 2: Giới thiệu mô-đun
Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các vấn đề chính liên quan đến việc quản lý các yêu cầu. Chất lượng Hệ thống thông tin rất quan trọng đối với sự thành công của các tổ chức ngày nay . Nền tảng cho sự phát triển của các hệ thống chất lượng như vậy là việc quản lý thành công chu trình kỹ thuật yêu cầu.

## Slide 3: Kết quả học tập
Phân tích và so sánh các phương pháp tiếp cận hiện tại để quản lý yêu cầu trong môi trường phát triển
Đánh giá tác động của các bên liên quan và văn hóa tổ chức đối với việc phát triển các yêu cầu và phát triển hệ thống hiệu quả
Liên hệ các vấn đề liên quan đến rủi ro, chất lượng và Pháp lý/Xã hội/Đạo đức/Chuyên nghiệp (LSEPI) với tình huống thực tế

## Slide 4: Đánh giá
Báo cáo - trọng số 100% (3000 từ). Một báo cáo dựa trên nghiên cứu trường hợp sử dụng công cụ và kỹ thuật quản lý yêu cầu đã học được.
Hạn chót nộp bài tập là Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023.
Điểm đậu chung cho mô-đun này là 40%.

## Slide 5: Lịch giảng dạy
COMP1787/Tutorial/01-01 – QM168, 14:00-15:00 HƯỚNG DẪN Tiến sĩ Nageena Frost
COMP1787/Tutorial01-02 – QM245, 14:00-15:00 HƯỚNG DẪN Tiến sĩ Irfan Chishti
COMP1787/Tutorial/01-03 – QM068, 14:00-15:00 HƯỚNG DẪN Tiến sĩ Aditi Rawal
Bạn chỉ được tham dự MỘT buổi hướng dẫn được phân bổ cho bạn.
Thời gian biểu cho các buổi hướng dẫn này sẽ được thông qua, vì vậy đừng lo lắng trong tuần đầu tiên.

## Slide 6: Bối cảnh phát triển hệ thống
Để một hệ thống được coi là thành công, về cơ bản nó cần phải thực hiện hai việc:
Đáp ứng mong đợi của người dùng (Mục tiêu chất lượng)
Được giao đúng thời hạn và đúng ngân sách (Mục tiêu năng suất)

## Slide 7: Mục tiêu chất lượng
Hệ thống đáp ứng các đặc tả yêu cầu (nghĩa là nó phục vụ mục đích mà nó dự định ban đầu)
những mục tiêu này liên quan đến
hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh
yêu cầu của người dùng
những hạn chế về mặt tổ chức
các yếu tố môi trường khác

## Slide 8: Các vấn đề về chất lượng dẫn đến hệ thống không thành công
Vấn đề sai đã được xác định
Bỏ qua các vấn đề tổ chức rộng hơn
Phân tích sai
Hệ thống được phát triển vì những lý do sai lầm

## Slide 9: Mục tiêu năng suất
Hệ thống được giao đúng thời gian và trong ngân sách.
Các mục tiêu này liên quan đến:
- quản lý thành công dự án,
- từ khi bắt đầu đến khi thực hiện

## Slide 10: Các vấn đề về năng suất dẫn đến hệ thống không thành công
Người dùng thay đổi suy nghĩ của họ
Các sự kiện bên ngoài có thể xảy ra làm thay đổi yêu cầu
Việc thực hiện có thể không khả thi
Một nguyên nhân chung khác dẫn đến một hệ thống không thành công có thể là do việc kiểm soát dự án kém.

## Slide 11: Lỗi hệ thống (1)
Những lời chỉ trích trung tâm về hệ thống thông tin đã (và vẫn là) rằng:
nhiều hệ thống không thực hiện được những gì người dùng yêu cầu và do đó không được sử dụng nữa.
Những hệ thống không thành công không phải là mới.
Sự phức tạp của một hệ thống không nhất thiết liên quan đến khả năng thành công hay thất bại của nó.

## Slide 12: Lỗi hệ thống (2)
Những vấn đề ban đầu về chất lượng và năng suất được thảo luận tại hội nghị Garmisch (1968)
  nhận được đúng yêu cầu,
  thiết kế kiến trúc phù hợp,
  thực hiện có hiệu quả và đúng đắn,
  xác minh chất lượng của kết quả và
  duy trì hệ thống phần mềm với chức năng mục tiêu và chất lượng mã cao trong thời gian dài và phát triển chúng hơn nữa.
Notes: Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 người, từ 11 quốc gia khác nhau, tất cả đều quan tâm một cách chuyên nghiệp đến phần mềm, với tư cách là người dùng, nhà sản xuất hoặc giáo viên tại các trường đại học.
Các cuộc thảo luận bao gồm tất cả các khía cạnh của phần mềm bao gồm
- Mối quan hệ giữa phần mềm với phần cứng của máy tính
- thiết kế phần mềm
- sản xuất hoặc triển khai phần mềm
- Phân phối phần mềm
- Dịch vụ trên phần mềm.

## Slide 13: Lỗi hệ thống (3)
Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) (1983) cho thấy:
  ở Anh trong số 15 tổ chức, chỉ một nửa bị cắt giảm việc làm sau khi hệ thống máy tính được giới thiệu. Trong một số trường hợp, nhiều việc làm đã được tạo ra.
DTI báo cáo (1985) cho thấy:
vượt quá quy mô thời gian xảy ra ở 66% dự án. 55% đã vượt quá ngân sách.

## Slide 14: Lỗi hệ thống (5)
KPMG (1990) trích dẫn:
Hệ thống chạy trốn liên quan đến hơn 30% tất cả các dự án lớn.
Tác dụng chính của các hệ thống này là:
  Mất thời gian
  suy giảm tinh thần nhân viên
  mất tiền
  sự hài lòng của khách hàng
  một hình ảnh thị trường tiêu cực

## Slide 15: Lỗi hệ thống (6)
Thêm nhiều thất bại:
KPMG khảo sát năm 2019:
  19% các tổ chức thực hiện các dự án thành công, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp
  35% tổ chức có khả năng thực hiện các dự án nằm trong ngân sách (Nguồn: https://www.ipma.world/assets/PM-Survey-FullReport-2019-FINAL.pdf)

## Slide 16: Lỗi hệ thống (6)
Nhiều thất bại nổi tiếng được xuất bản vào những năm 1990.
  Nhiều hệ thống trong số này trong khu vực công
  Hệ thống thanh toán an sinh xã hội (Pathway)
    bị tàn lụi ngay từ đầu
    theo Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, tiêu tốn 1 tỷ bảng Anh tiền đóng thuế (cuối cùng đã được xóa sổ).
    Đáng lẽ phải được giao vào năm 1997
    Cuối cùng bị loại bỏ
Notes: Con đường được chọn để hiện đại hóa hệ thống phúc lợi và tự động hóa bưu điện, mặc dù đánh giá trước hợp đồng cho thấy nhiều điểm yếu trong giá thầu của nó
Pathway đã được chọn mặc dù thực tế là nó được xếp hạng cuối cùng trong số ba ứng cử viên được liệt kê ngắn gọn theo 8 trong số 11 tiêu chí được sử dụng.
Có sự kiểm soát bị chia rẽ. Bộ An sinh Xã hội (DSS) và Quầy Bưu điện đang đi theo những hướng khác nhau. Nhu cầu về bảo mật của DSS rất khó cân bằng với lợi ích thương mại của Quầy Bưu điện trong việc tối đa hóa lượng khách hàng
Những nỗ lực tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi bắt đầu dự án có nghĩa là không có đủ công việc chuẩn bị để có được thông số kỹ thuật phù hợp. Kết quả là chi phí tăng thêm đáng kể về sau. Bản chất chính xác và đặc điểm kỹ thuật của quy trình báo cáo và bảo mật của hệ thống vẫn chưa được giải quyết khi dự án thẻ bị hủy bỏ ba năm sau đó.
Không có cách tiếp cận chung, cởi mở để quản lý rủi ro.

## Slide 17: Lỗi hệ thống (6)
Nhiều lỗi hệ thống hơn trong những năm 1990
  Hệ thống xe cứu thương London
    Ví dụ điển hình về phân tích và thiết kế kém
    Sự hiểu lầm hoàn toàn về môi trường và hệ thống hoạt động của con người
    Thiệt hại về nhân mạng và 7,5 triệu bảng Anh
  Hệ thống phúc lợi nhà ở
    Hàng triệu người đã lãng phí trước khi nhận ra rằng việc tích hợp các thủ tục khác nhau giữa các hội đồng khác nhau đòi hỏi sự hiểu biết về quy trình kinh doanh
Notes: Sự mơ hồ về việc tham khảo ý kiến của đội cứu thương để phát triển các yêu cầu ban đầu.
Việc thiếu liên lạc bằng giọng nói đã khiến “họ và chúng tôi” trở nên trầm trọng hơn.
Giao diện kém giữa các đội, MDT và hệ thống
Nhiều vấn đề kỹ thuật xảy ra với hệ thống, bao gồm:
Không xác định được tất cả các cuộc gọi trùng lặp;
Thiếu mức độ ưu tiên của các thông báo ngoại lệ;
Thông báo ngoại lệ và hàng đợi chú ý đang chờ cuộn ra khỏi đầu màn hình.
Đi 'pan London' thay vì hoạt động theo 3 bộ phận;

## Slide 18: Lỗi hệ thống (7)
Thiên niên kỷ cũng đã chứng kiến nhiều lỗi hệ thống ……
Hệ thống Đạo luật Hỗ trợ Nuôi con (CSA)
  Đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2003
  Đã trễ hai năm và không hoạt động bình thường
  Hàng nghìn phụ huynh vẫn đang chờ chuyển hồ sơ sang hệ thống mới
  Sau khi trao hệ thống cho EDS, phòng CSA đã cung cấp cho họ hơn 2.500 thay đổi về thiết kế hệ thống

## Slide 19: Lỗi hệ thống (8)
Hệ thống tòa án Libra
    Chi phí 390 triệu bảng
    Được cho là sẽ cung cấp một hệ thống quản lý vụ việc thống nhất cho các tòa sơ thẩm ở Anh và xứ Wales
    Bắt đầu vào năm 1992. Vào tháng 9 năm 2004, quyết định rằng nó không phù hợp với mục đích sử dụng
Notes: Chi phí của Libra là 444 triệu bảng, cộng với phí dịch vụ khoảng 10 triệu bảng mỗi năm. Hệ thống này hiện do Fujitsu điều hành, nhưng nhà cung cấp ban đầu, ICL, ước tính chi phí của nó là 146 triệu bảng Anh trong 11 năm khi đấu thầu dự án vào tháng 5 năm 1998.
Chi phí của dự án Libra nhằm cung cấp hệ thống quốc gia cho 385 tòa án thẩm phán đã tăng từ 146 triệu bảng lên 390 triệu bảng,...

## Slide 20: Lỗi hệ thống (9)
Chương trình Quốc gia về CNTT của NHS Vương quốc Anh ( NPfIT )
  Chương trình 12,4 tỷ
  Gặp nhiều vấn đề ngay từ đầu
  Hệ thống không làm được những gì người dùng mong muốn (tư vấn nhỏ)
  Nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng chứ không phải vào nhu cầu của người dùng
  Quá nhiều nhà thầu (tự kiếm tiền)
  Ngày 22 tháng 9 năm 2011
    Cơ quan quản lý các dự án lớn của Văn phòng Nội các đã báo cáo rằng “nó đã không và không thể thực hiện được mục đích ban đầu của nó”.
Notes: Thời gian biểu không thực tế > Không có thời gian để tương tác với người dùng và các nhà vận động về quyền riêng tư > Công việc sơ bộ không đầy đủ > Không kiểm tra tiến độ so với mong đợi > Không kiểm tra hệ thống
Không nhận ra những rủi ro hoặc hạn chế của các dự án CNTT lớn > Không nhận ra rằng dự án càng kéo dài thì càng có nhiều khả năng bị công nghệ mới vượt qua > Dự án quá lớn khiến lãnh đạo không thể quản lý thành thạo > Vấn đề bảo mật

## Slide 21: Lỗi hệ thống (10)
Hệ thống thông tin quản lý tội phạm quốc gia ( NOMIS) 2009
  Dự án chung của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
  Được phát triển bởi EDS
  Mục đích cung cấp một cơ sở dữ liệu duy nhất về những người phạm tội, giúp quản lý họ, từ khi ra tòa cho đến khi được trả tự do, và đôi khi còn hơn thế nữa
  Mất 690 triệu bảng tiền thuế của người dân và sau đó bị bỏ rơi

## Slide 22: Tiếp…
Nhưng Kiểm toán Nhà nước (2009) nhận thấy:
  có rất ít quyền kiểm soát C-Nomis đến nỗi chính phủ đã chi 161 triệu bảng Anh vào các hệ thống mà không ai biết chính xác như thế nào hoặc chính xác về cái gì.
  Việc phát triển hệ thống mắc phải những lỗi quản lý dự án 'cơ bản'

## Slide 23: Lỗi hệ thống (11)
Điều khiển hỏa
  Ngày 20 tháng 9 năm 2011: “ Nỗ lực thất bại nhằm hợp lý hóa các dịch vụ kiểm soát hỏa hoạn ở Anh là một trong những trường hợp thất bại dự án tồi tệ nhất' mà Ủy ban Tài khoản Công đã chứng kiến”, chủ tịch Ủy ban cho biết hôm nay.
  Tối thiểu 469 triệu bảng đã được chi cho nó kể từ năm 2004 và hiện đã bị lãng phí.

## Slide 24: Tiếp ....
Những lý do chính cho sự thất bại của nó:
  dự án được triển khai quá nhanh
  các quyết định được đưa ra trước khi một trường hợp kinh doanh hoặc chiến lược mua sắm được phát triển và thử nghiệm.
  Có sự phụ thuộc quá mức vào các chuyên gia tư vấn bên ngoài
  Tỷ lệ luân chuyển các nhà quản lý cấp cao cao, không ai trong số họ phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của Kiểm soát Hỏa hoạn.

## Slide 25: Lỗi hệ thống (12)
Kiểm tra và theo dõi COVID (2020)
  Tổng cộng 10 tỷ bảng Anh đã được chính phủ phân bổ để chi cho hệ thống kiểm tra và theo dõi quốc gia, trong đó nhà thầu tư nhân Serco được giao vai trò dẫn đầu.
  Theo một chuyên gia y tế hàng đầu toàn cầu, người đã coi hệ thống hiện tại là “thảm họa và nỗi xấu hổ của quốc gia”, các bác sĩ đa khoa và đội chăm sóc ban đầu lẽ ra phải đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực kiểm tra, theo dõi và truy tìm virus Corona của Vương quốc Anh.
  Chăm sóc ban đầu đã bị 'bỏ qua hoàn toàn' trong chiến lược của chính phủ nhằm khắc phục virus
  ( nguồn:https :// www.gponline.com /failure-involve-gps-covid-19-test-trace-a-disaster-national-shame/article/1698043

## Slide 26: Hệ thống vẫn nên thất bại?
Chúng tôi có đội ngũ phát triển có trình độ học vấn cao…..
Chúng tôi có người dùng hiểu biết về CNTT
Chúng tôi có nhiều phương pháp khác nhau để hỗ trợ vòng đời trên nhiều ứng dụng khác nhau
Chúng tôi đã thử nghiệm các công nghệ và nền tảng phát triển

## Slide 27: Vì vậy, tại sao hệ thống vẫn thất bại?
Bất kỳ khuôn khổ/phương pháp phát triển nào cũng chỉ có thể được sử dụng làm hướng dẫn.
Mỗi tổ chức đều có những nhu cầu và vấn đề riêng.
Mỗi nhóm người dùng cuối đều có những mong muốn và mối quan tâm riêng.
Các nhà phát triển vẫn thường tập trung quá nhiều vào việc phát triển phần mềm mà không tập trung vào việc phân tích yêu cầu

## Slide 28: Yếu tố con người trong phát triển hệ thống
Vai trò của người dùng cuối rất quan trọng trong việc phát triển thành công một hệ thống thông tin.
Các phương pháp hiện đại nhấn mạnh sự phát triển công nghệ nhưng bỏ qua yếu tố con người.
Vai trò của nhà phân tích không chỉ là đưa ra các yêu cầu của hệ thống thông tin mà còn phân tích môi trường con người được hệ thống hỗ trợ.

## Slide 29: Yếu tố tổ chức
Các yếu tố tình huống: Các dự án “phù phiếm” từ trên xuống
Sự tham gia của các bên liên quan
Phương pháp phát triển hiện đang được sử dụng
Các vấn đề về tổ chức: Cân bằng rủi ro và phần thưởng
Kiểm tra và Số dư: Sửa khóa học

## Slide 30: Tóm lại là...
Một hệ thống thành công đáp ứng được hai mục tiêu:
  Mục tiêu chất lượng
  Mục tiêu năng suất
Nhiều hệ thống vẫn bị lỗi
Có xu hướng tập trung vào phát triển công nghệ và phần mềm chứ không phải người dùng cuối và các yêu cầu của họ